|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Id | Descrição do risco | Probabilidade | Impacto | Fator de risco | Ação  -Evitar  -Mitigar | Como? |
| 1 | Saida um integrante do grupo | 1 | 3 | 3 | Mitigar | Redistribuindo as tarefas |
| 2 | Falta de comprometimento | 2 | 2 | 4 | Evitar | Conversando e advertindo |
| 3 | Má distribuição das tarefas | 2 | 2 | 4 | Evitar | Organizar, classificar, refazer a técnica de estimativa e distribuir as tarefas de forma ideal |
| 4 | Alteração de requisitos | 1 | 2 | 2 | Evitar | Fazer o levantamento de requisitos com mais eficiência |
| 5 | Falta de backup | 1 | 3 | 3 | Mitigar | Criar mais backups |
| 6 | Falta de comunicação | 2 | 2 | 4 | Evitar | Conversas e melhorar o relacionamento e comunicação da equipe |
| 7 | Ausência de habilidade técnica | 3 | 3 | 9 | Mitigar | Busque adquirir novos conhecimentos e buscar ajudar os membros com dificuldade |
| 8 | Falta de colaboração do cliente | 2 | 3 | 6 | Mitigar | Cobrar o cliente para maior participação |
|  |  |  |  |  |  |  |